Cahier des charges – AgaMoon

Agashae Premakumar – CIN1D

Vennes

3 Périodes

Alexis Gugler

Table des matières

Spécifications	3

Titre	3

Description	3

Matériel et logiciels à disposition	3

Prérequis	3

Cahier des charges	3

Objectifs et portée du projet (objectifs SMART)	3

Fonctionnalités requises	3

Travail à réaliser par l'apprenti	3

Planification Initiale	3

Journal de travail	4

Analyse	6

Amélioration	6

Opportunités	7

Conclusion	7

Bilan des fonctionnalités demandées	7

Bilan personnel	7

Divers	7

Journal de travail	7

Votre journal de travail est basé sur « T-Psys-part3-NomPrenom-jdt.txt »	7

Annexes	7

# Spécifications

## Titre

AgaMoon

## Description

Site web éducatif sur la Lune, réalisé durant le DemoMot 2025-2026. Il est dédié à la Lune :

- Données scientifiques

- Phases lunaires

- Histoire de l'exploration spatiale

- Galerie photo personnelle prise à l'iPhone 16 et au Samsung S24 Ultra.

Le projet a été réalisé entièrement en HTML / CSS dans le cadre du DemoMot, du 01.06.2026 au 09.06.2026.

## Matériel et logiciels à disposition

- Visual Studio Code

- HTML5

- CSS3

## Prérequis

Être motivé !

# Cahier des charges

## Objectifs et portée du projet (objectifs SMART)

Le but c’est de créer un site sur une de mes passions : l’espace et plus précisément sur la Lune.

Apprendre des notions sur la Lune et de faire découvrir à d’autres personnes.

## Fonctionnalités requises

- Afficher des informations générales sur la Lune.

- Présenter les huit phases lunaires avec une illustration pour chacune.

- Mettre à disposition une galerie de photographies de la Lune.

- Avoir une navigation simple et intuitive sur une seule page.

- Être accessible depuis un navigateur web.

- Être Responsive

## Travail à réaliser par l'apprenti

# Planification Initiale

Début du projet : 1.6.26

Fin du projet : 26.6.26

| Étape | Durée | Date | Description générale |
| --- | --- | --- | --- |
| Découverte du projet | 1 séquence de 2 périodes | 01.06.26 | Découvrir le but du projet |
| Choix projet | 1 séquence de 3 période | 01.06.26 | Choisir tous les projets que l’on va faire |
| Lecture du CdC et répartition des tâches | 1 séquence de 2 périodes | 01.06.26 | Comprendre les objectifs, distribuer les responsabilités dans l'équipe |
| Création de notre CdC | 1 séquence de 3 périodes | 02.06.26 | Créer le CdC du jeu avec tous les objectifs du projet |
| Rédaction des règles du jeu | 1 séquence de 2 périodes | 02.06.26 | Écrire les règles complètes, définir le déroulement d'une partie |
| Élaboration de la banque de questions | 1 séquence de 3 période | 02.06.26 | Rédiger des questions par catégorie |
| Test interne du jeu | 1 séquence de 2 périodes | 04.06.26 | Jouer une partie test, identifier les problèmes et ajuster |
| Finalisation du CdC | 1 séquence de 3 périodes | 04.06.26 | Compléter le CdC de projet |
| Présentation en classe | 1 séquence de 2 périodes | 04.06.26 | Présenter le projet et faire jouer la classe |

# Journal de travail

Début du projet : 1.6.26

Fin du projet : 26.6.26

| Étape | Durée |  | Date |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Découverte du projet |  | 1 séquence de 2 périodes |  | 01.06.26 |
| Choix projet |  | 1 séquence de 1 période |  | 01.06.26 |
| Lecture du CdC et répartition des tâches |  | 1 séquence de 2 périodes |  | 01.06.26 |
| Création de notre CdC |  | 1 séquence de 1 période |  | 01.06.26 |
| Rédaction des règles du jeu |  | 1 séquence de 1 période |  | 01.06.26 |
| Élaboration de la banque de questions |  | 1 séquence de 2 périodes |  | 02.06.26 |
| Aider Noah à faire le AideCode pour le cadavre exquis |  | 1 séquence de 2 périodes |  | 02.06.26 |
| Création de la vidéo de présentation du jeu |  | 1 séquence de 1 période |  | 02.06.26 |
| Aider Nathan avec son problème d’envoi de vidéo sur PC |  | 1 séquence de 1 période |  | 02.06.26 |
| Aider Liam avec son PowerPoint |  | 1 séquence de 1 période |  | 02.06.26 |
| Test interne du jeu |  | 1 séquence de 1 période |  | 02.06.26 |
| Parler de nos projets et problèmes avec M. Duding pour les résoudre |  | 1 séquence de 2 périodes |  | 04.06.26 |
| Création d’un fichier Word pour parler de nos besoins et des solutions aux problèmes possibles pour les 3 projets |  | 1 séquence de 2 périodes |  | 04.06.26 |
| Faire des tests avec des VM pour contrôler à distance PC1 vers PC2 avec toutes les apps possible et sur les pcs réels (On a essayé avec Parsec, ça marche sur des VM mais pas avec des pcs réels, ni bureau à distance et ni avec TeamViewer à cause du pare-feu et des ports) On a réussi avec Teams avec Liam… |  | 1 séquence de 3 périodes |  | 04.06.26 |
| Projet personnel, création du projet sur GitHub et chercher une idée et chercher des inspirations |  | 1 séquence de 2 périodes |  | 04.06.26 |
| Projet personnel, création de la page de base et ajout de la structure HTML/Figma |  | 1 séquence de 4 périodes |  | 05.06.26 |
| Projet personnel, ajout du CSS, réalisation et finalisation de la page entière avec des images de Massimo |  | 1 séquence de 5 périodes |  | 08.06.26 |
| Faire une démo de chaque projet de la classe et discuter des fonctionnalités/améliorations |  | 1 séquence de 2 périodes |  | 08.06.26 |
| Rendre le projet public : AgaMoon et trouver un moyen de la transformer en application (PWA) |  | 1 séquence de 3 périodes |  | 09.06.26 |
| Création du Readme et rendre le projet responsive |  | 1 séquence de 2 périodes |  | 09.06.26 |
| Apprendre ce qu’est GitHub Page |  | 1 séquence de 1 période |  | 09.06.26 |
| Amélioration de la structure et optimisation du code |  | 1 séquence de 2 périodes |  | 09.06.26 |
| Absent |  | 1 séquence de 9 périodes |  | 11.06.26 |
| Recherche nom de domaine + Achat nom de domaine sur Infomaniak + ajout CNAME sur le projet : AgaMoon |  | 1 séquence de 2 périodes |  | 12.06.26 |
| Retour de M. Sahli sur nos projets et prendre note |  | 1 séquence de 2 périodes |  | 12.06.26 |
| Aider Liam avec son problème d’écran |  | 1 séquence de 1 période |  | 17.06.26 |
| Création du CdC |  | 1 séquence de 1 période |  | 17.06.26 |

# Analyse

Dire la différence entre planif et JDT

# Amélioration

- Être hébergé en ligne et accessible publiquement.

- Installation sous forme d'application web (PWA).

- Ajout d’un CNAME : agashae.space

# Opportunités

# Conclusion

## Bilan des fonctionnalités demandées

          - J’ai réussi à insérer tous les points demandés, et avec ma motivation, je suis allé plus loin.

## Bilan personnel

# Divers

## Journal de travail

          - T-PSys-part3-PremakumarAgashae-jdt

# Annexes

          - T-PSys-part3-PremakumarAgashae-jdt